|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROJECT CHARTER** | | | | | |
| **Project Name** | Xây dưng web hẹn hò | | | | |
| **Project Description** | **Website** | | | | |
| **Project Manager** | Đoàn Trung Kiên | | **Date Apporoved** | | 7/9/2019 |
| **Project Sponsor** | Cao Thị Nhâm | | **Signature** | |  |
| **Business Case** | | | **Expected Goals/ Deliverables** | | |
| Dựa trên nhu cầu tìm kiếm một nửa còn lại của mình của các bạn sinh viên Đại học Kinh tế ngày càng cao, điều đó đã thôi thúc chúng tôi tạo ra một nơi để các bạn sinh viên có thể làm điều đó một cách thuận tiện, phù hợp, nhanh chóng hơn. Website sẽ cung cấp nhưng thông tin cơ bản như tên, tuổi, sở thích, ngành học,… để các bạn có thể tìm được người phù hợp với bản thân hơn. | | | Hoàn thành và bàn giao website và quyền admin cho khách hàng đúng thời hạn trước tháng 12 năm 2019. | | |
| **Team Members** | | |
| **Name** | | **Role** |
| Phan Văn Quang | | PM |
| Lê Mộng Văn Sâm | | BA |
| Nguyễn Thị Thùy Dung | | WP |
| Nguyễn Thị Bích Phượng | | QA |
| Trần Anh Tuấn | | WP |
| Trần Thị Như Yến | | QA |
| Nguyễn Hữu Thắng | | QA |
| ạm Bảo Kiên | | WP |
| **Risks and Constraints** | | | **Milestones** | | |
| - Khoảng thời gian dành cho dự án rất ít. Chúng tôi có nhiều việc cần phải làm, cần thiết lập thật chi tiết một kế hoạch cho dự án và đưa web site hoạt động, nhưng thời gian hạn chế dự án phải được bàn giao vào 31/12/2019.  - Vì dự án chia công việc cho mỗi thành viên. Mỗi thành viên lại có các khoản thời gian khác nhau, các công việc riêng khác nhau nên dẫn đến việc tập họp để bàn về tiến độ công việc và các bất cập rất khó khăn.  - Xét về mặt chuyên môn của các thành viên vẫn còn thấp. Các thành viên cần phải tham gia thêm các nhóm. | | | Tuần 1 | Tổ chức cuộc họp đầu tiên: Phát thảo dự án điều lệ, làm rõ phạm vi và tiêu chí | |
| Tuần 2 | Dự thảo mục tiêu trang web & trao đổi với khách hàng | |
| Tuần 3 | Xác định nhiệm vụ quan trọng được đặt lên hàng đầu | |
| Tuần 4 | Phát triển ứng dụng | |
| Tuần 5 | Khảo sát người dùng để xác định chức năng cần thiết của trang web và định hướng | |
| Tuần 6 | Tạo một sever để người dùng và team có thể trao đổi | |
| Tuần 7 | Phát triển nội dung chiến lược | |
| Tuần 8 | Đáp ứng yêu cầu web của khách hàng | |
| Tuần 9 | Gặp mặt team để hoàn thiện nội dung | |
| Tuần 10 | Test web và sửa chữa | |
| Tuần 11 | Kiểm tra tiêu chí thành công & phê duyệt nội dung trang web | |
| Tuần 12 | Phát triển tài liệu đào tạo cho người viết nôi dung và người hướng dẫn | |
| Tuần 13 | Ra mắt thư viện trang web mới | |
| Tuần 14 | Cho người dùng thử nghiệm lại để xác nhận hoàn thành dự án | |